# Cahier des charges — Portefeuille d'initiatives digitales (PFA IT6)

Oct 13, 2026 · @Malak

## 1. Identification du projet

Ce cahier des charges définit le périmètre, les exigences et les contraintes du prototype demandé par IT6 Consulting dans le sujet officiel du PFA.

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Projet | Conception et développement d'un outil de gestion d'un portefeuille d'initiatives digitales |
| Type | Projet de fin d'études (PFA), formation d'ingénieur |
| Organisme d'accueil | IT6 Consulting, Agdal – Rabat |
| Encadrant professionnel | Maria Loudiyi (loudiyi@it6.ma) |
| Durée prévisionnelle | 1 mois (environ 22 jours ouvrés de projet) |
| Livrable principal | Application Web fonctionnelle avec base de données et dashboard |
| Volets couverts | Modélisation des données, développement Web, API, bases de données, tableaux de bord, expérience utilisateur |
| Dépôt de code | github.com/malakjaouane/Portefeuille-d-initiatives-digitales |

## 2. Contexte et problématique

Les organisations qui mènent plusieurs initiatives de transformation digitale en parallèle perdent la vue d'ensemble dès que l'information se disperse entre fichiers, messages et outils.

Les responsables, les échéances, les budgets et les niveaux d'avancement ne sont alors ni centralisés ni comparables. Il devient difficile de repérer les initiatives en retard, de savoir qui est responsable de quoi, et de décider à partir de chiffres fiables.

Problématique : comment concevoir une application Web qui centralise, suit et pilote un portefeuille d'initiatives digitales à travers une interface simple, structurée et intuitive ?

Le projet répond par un prototype : une application Web avec base de données, API et tableau de bord, qui regroupe pour chaque initiative son responsable, ses dates, son budget, son statut, sa priorité, ses étapes et ses jalons.

## 3. Objectifs du projet

L'objectif général est de livrer un prototype Web qui centralise et suit un portefeuille d'initiatives digitales.

Objectifs spécifiques :

- centraliser les initiatives dans une interface unique ;

- créer, consulter, modifier et archiver une initiative ;

- définir son responsable, ses dates, son budget, son statut et sa priorité ;

- décomposer une initiative en étapes et gérer ses jalons ;

- mesurer l'avancement de 0 % à 100 % et repérer les initiatives en retard ;

- fournir des indicateurs simples et un tableau de bord synthétique ;

- rechercher et filtrer par statut, entité, responsable ou période ;

- contrôler les accès selon trois profils : administrateur, responsable, visiteur.

## 4. Périmètre fonctionnel

Le socle obligatoire reprend les sept fonctionnalités du sujet officiel ; des extensions optionnelles complètent le prototype sans modifier ce socle.

### 4.1 Socle obligatoire (sujet officiel)

| Fonctionnalité demandée par le sujet | Réponse dans l'application |
| --- | --- |
| Création et modification d'une initiative | Formulaire de création et de modification, archivage, code unique |
| Responsable, dates, budget et statut | Champs dédiés avec contrôles de cohérence (RM03 à RM07) |
| Suivi des étapes du projet | Étapes ordonnées, avec dates, statut et avancement |
| Gestion de quelques jalons | Jalons avec date prévue, date de réalisation et statut |
| Indicateurs simples d'avancement | Pourcentage d'avancement, barre de progression, détection du retard |
| Tableau de bord synthétique | KPI et graphiques calculés en base à partir des données réelles |
| Filtres par statut, entité, responsable ou période | Filtres combinables et recherche textuelle |

Le socle inclut aussi l'authentification et la gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions, nécessaires pour appliquer RM10.

### 4.2 Extensions

- Kanban : vue par statut sur la liste des initiatives, avec changement de statut par glisser-déposer des cartes.

- Roadmap : frise mensuelle calculée à partir des dates des initiatives.

- Objectifs stratégiques : rattachement d'une initiative à un objectif, filtre et répartition au dashboard.

- Demandes d'initiatives : workflow Brouillon, Soumise, En évaluation, Acceptée ou Refusée, avec transformation en initiative.

- Budget : montants saisis et projections, ventilés par statut, entité, objectif et priorité.

- Historique des statuts : journal des changements de statut d'une initiative.

- Interface multilingue : français, anglais, arabe (écriture de droite à gauche) et espagnol.

### 4.3 Hors périmètre

- Comptabilité et facturation : aucune dépense réelle n'est saisie ; les montants dérivés du budget sont des estimations.

- Gestion RH complète, messagerie instantanée, gestion documentaire avancée.

- Application mobile native, notifications complexes, intégrations avec des systèmes externes.

## 5. Acteurs, rôles et droits

Trois profils utilisent l'application : l'administrateur dispose des 16 permissions, le responsable de 13 et le visiteur de 3, limitées à la consultation.

### 5.1 Parties prenantes

| Acteur | Responsabilités |
| --- | --- |
| IT6 Consulting | Organisme d'accueil et bénéficiaire du prototype |
| Encadrant professionnel | Suivi, orientation et validation du projet |
| Équipe de développement | Analyse, conception, développement, intégration et tests |
| Administrateur | Utilisateurs, rôles, permissions et gestion globale des initiatives |
| Responsable | Gestion et suivi des initiatives, étapes, jalons et demandes |
| Visiteur | Consultation des initiatives, du dashboard et des filtres |

### 5.2 Matrice des permissions

Les permissions sont stockées en base et modifiables par rôle ; la matrice ci-dessous correspond à la configuration initiale.

| Permission | Administrateur | Responsable | Visiteur |
| --- | --- | --- | --- |
| INITIATIVE_CONSULTER : consulter les initiatives | ✓ | ✓ | ✓ |
| DASHBOARD_CONSULTER : consulter le dashboard et les KPI | ✓ | ✓ | ✓ |
| FILTRE_UTILISER : rechercher et filtrer | ✓ | ✓ | ✓ |
| INITIATIVE_CREER : créer une initiative | ✓ | ✓ | — |
| INITIATIVE_MODIFIER : modifier une initiative | ✓ | ✓ | — |
| INITIATIVE_ARCHIVER : archiver une initiative | ✓ | ✓ | — |
| RESPONSABLE_AFFECTER : affecter un responsable | ✓ | ✓ | — |
| AVANCEMENT_MODIFIER : mettre à jour l'avancement | ✓ | ✓ | — |
| ETAPE_GERER : gérer les étapes | ✓ | ✓ | — |
| JALON_GERER : gérer les jalons | ✓ | ✓ | — |
| BUDGET_CONSULTER : consulter budgets et écarts | ✓ | ✓ | — |
| DEMANDE_SOUMETTRE : soumettre une demande | ✓ | ✓ | — |
| DEMANDE_EVALUER : évaluer, accepter, refuser une demande | ✓ | ✓ | — |
| UTILISATEUR_GERER : gérer les utilisateurs | ✓ | — | — |
| ROLE_GERER : gérer les rôles | ✓ | — | — |
| PERMISSION_GERER : gérer les permissions | ✓ | — | — |

Les droits définitifs restent à confirmer avec l'encadrant avant la recette finale.

Objectifs stratégiques : il n’existe pas de permission dédiée. Leur consultation est ouverte à tout utilisateur connecté, et leur création ou modification exige la permission INITIATIVE_MODIFIER (voir le paragraphe 12).

Portée des droits : les permissions sont attribuées par rôle et non par initiative. Un responsable disposant de INITIATIVE_MODIFIER peut donc modifier toute initiative non archivée, et pas seulement celles dont il est responsable ; ce choix est assumé pour le prototype.

## 6. Besoins fonctionnels

Le prototype couvre 27 besoins : 19 de priorité haute, issus du sujet officiel et de son socle technique, et 8 de priorité moyenne, apportés par les extensions.

| ID | Besoin | Priorité | Origine |
| --- | --- | --- | --- |
| BF01 | L'utilisateur s'authentifie par email et mot de passe | Haute | Socle |
| BF02 | L'administrateur gère les utilisateurs | Haute | Socle |
| BF03 | L'administrateur gère les rôles et les permissions | Haute | Socle |
| BF04 | L'utilisateur autorisé crée une initiative | Haute | Sujet |
| BF05 | L'utilisateur autorisé modifie une initiative | Haute | Sujet |
| BF06 | Le système affiche la fiche détaillée d'une initiative | Haute | Sujet |
| BF07 | Le système archive une initiative terminée ou annulée | Haute | Sujet |
| BF08 | Le système affecte un responsable à une initiative | Haute | Sujet |
| BF09 | Le système définit la date de début et la date de fin prévue | Haute | Sujet |
| BF10 | Le système renseigne le budget d'une initiative | Haute | Sujet |
| BF11 | Le système gère le statut et la priorité, avec un cycle de vie contrôlé | Haute | Sujet |
| BF12 | Le système suit l'avancement de 0 % à 100 % | Haute | Sujet |
| BF13 | Le système gère les étapes d'une initiative | Haute | Sujet |
| BF14 | Le système gère les jalons d'une initiative | Haute | Sujet |
| BF15 | Le système recherche et filtre par statut, entité, responsable, période et priorité | Haute | Sujet |
| BF16 | Le système calcule les indicateurs d'avancement du portefeuille | Haute | Sujet |
| BF17 | Le système présente un tableau de bord synthétique avec graphiques | Haute | Sujet |
| BF18 | Le système conserve les données dans une base MySQL | Haute | Sujet |
| BF19 | Le système expose une API REST au frontend | Haute | Sujet |
| BF20 | Le système affiche les initiatives en vue Kanban par statut | Moyenne | Extension |
| BF21 | Le système affiche une roadmap mensuelle | Moyenne | Extension |
| BF22 | Le système rattache une initiative à un objectif stratégique | Moyenne | Extension |
| BF23 | Le système gère les demandes d'initiatives et leur transformation | Moyenne | Extension |
| BF24 | Le système présente les budgets saisis et leurs projections | Moyenne | Extension |
| BF25 | Le système journalise les changements de statut | Moyenne | Extension |
| BF26 | L'interface est multilingue et s'adapte aux tailles d'écran | Moyenne | Extension |
| BF27 | L'utilisateur change son mot de passe | Moyenne | Extension |

## 7. Spécifications fonctionnelles détaillées

Chaque fonctionnalité est décrite par ses données, ses règles et ses droits d'accès.

### 7.1 Gestion des initiatives

Une initiative regroupe les informations suivantes :

| Champ | Contrainte |
| --- | --- |
| Code | Unique, obligatoire |
| Nom | Obligatoire |
| Description | Facultative |
| Entité | Obligatoire, une seule |
| Responsable | Facultatif, un utilisateur actif |
| Date de début, date de fin prévue | Facultatives ; la fin ne précède pas le début |
| Budget | Supérieur ou égal à 0 |
| Avancement | Entier de 0 à 100 |
| Statut, priorité | Obligatoires, un seul de chaque |
| Objectif stratégique | Facultatif |
| Archivage | Indicateur technique, distinct du statut |

Le cycle principal est : créer, consulter, modifier, archiver. La suppression définitive n'est pas proposée, afin de conserver l'historique.

### 7.2 Statuts et cycle de vie

Les statuts métier sont : À planifier, En cours, En pause, Terminée, Annulée. À la création, le statut est déterminé par le système : À planifier, ou Terminée si l'avancement saisi est de 100 %. Le statut envoyé par le client est ignoré.

| Transition | Condition |
| --- | --- |
| À planifier vers En cours | Utilisateur autorisé |
| En cours vers En pause, et En pause vers En cours | Utilisateur autorisé |
| En cours vers Terminée | Avancement égal à 100 % |
| À planifier, En cours ou En pause vers Terminée (passage automatique) | L’avancement atteint 100 % (règle RM07) ; le système effectue le passage |
| Terminée vers En cours (réouverture automatique) | Le recalcul des étapes ramène l’avancement sous 100 % ; le système effectue la réouverture |
| À planifier, En cours ou En pause vers Annulée | Utilisateur autorisé |
| Terminée ou Annulée vers archivage | Permission INITIATIVE_ARCHIVER |

Toute autre transition est refusée. Le passage automatique à Terminée et la réouverture automatique sont déclenchés par le système (jamais par un déplacement manuel) ; ils sont eux aussi inscrits dans l’historique, avec le motif du changement. Terminée n’est donc pas un état figé tant que l’initiative n’est pas archivée. Chaque changement de statut est inscrit dans un historique (ancien statut, nouveau statut, auteur, date, commentaire).

### 7.3 Étapes

Une initiative comporte zéro, une ou plusieurs étapes, par exemple analyse, conception, développement, tests, déploiement.

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Nom, description | Intitulé et contenu de l'étape |
| Ordre | Position dans l'initiative, attribuée automatiquement à la création (maximum existant + 1) ; l'ordre peut être modifié, et une étape peut être supprimée tant que l'initiative n'est pas archivée |
| Dates | Début et fin prévue, la fin ne précédant pas le début |
| Statut | À faire (par défaut), En cours, Terminée |
| Avancement | Entier de 0 à 100 |

### 7.4 Jalons

Un jalon marque une échéance ou un événement important d'une initiative.

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Nom, description | Intitulé et objet du jalon |
| Date prévue | Date cible |
| Date de réalisation | Vide tant que le jalon n'est pas atteint (RM15) |
| Statut | À atteindre (par défaut) ou Atteint |

### 7.5 Avancement et retard

L'avancement d'une initiative est un pourcentage affiché par une barre de progression. À 100 %, l'initiative passe automatiquement à Terminée ; inversement, une initiative Terminée doit être à 100 % (RM07).

Lorsqu'une initiative possède des étapes, son avancement est recalculé à chaque ajout, modification ou suppression d'une étape : c'est la moyenne des avancements des étapes, pondérée par leur durée lorsque toutes les étapes sont datées, sinon une moyenne simple. Une étape Terminée compte pour 100 % et une étape À faire pour 0 %. Sans étape, l'avancement saisi est conservé. Lorsque le recalcul atteint 100 %, l’initiative passe automatiquement à Terminée, quel que soit son statut actif de départ (À planifier, En cours ou En pause). Une initiative Terminée reste à 100 % tant que toutes ses étapes sont terminées ; si une étape est rouverte ou ajoutée et que le recalcul descend sous 100 %, l’initiative est rouverte automatiquement (statut En cours, avancement recalculé) et ce changement est inscrit dans l’historique. L’avancement d’une initiative Annulée n’est plus modifié par ce calcul.

Une initiative est en retard lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies : elle n'est pas archivée, sa date de fin prévue est dépassée, son statut n'est pas Terminée et son avancement est inférieur à 100 %.

### 7.6 Tableau de bord et indicateurs

Tous les indicateurs sont calculés en base à partir des initiatives non archivées ; aucune valeur n'est saisie à la main.

Le tableau de bord accepte les mêmes filtres que la liste des initiatives (statut, entité, responsable, priorité, objectif, période) pour restreindre les indicateurs affichés.

| Indicateur | Définition |
| --- | --- |
| Total des initiatives | Nombre d'initiatives non archivées |
| En cours, terminées, en pause | Nombre d'initiatives pour chacun de ces statuts |
| En retard | Initiatives répondant à la règle du paragraphe 7.5 |
| Budget total | Somme des budgets saisis |
| Avancement moyen | Somme des pourcentages divisée par le nombre d'initiatives, arrondie à une décimale |
| Répartitions | Par statut, priorité, entité, responsable et objectif stratégique |
| Liste des retards | Initiatives en retard avec échéance, jours de retard et avancement |

### 7.7 Recherche et filtres

La liste des initiatives se filtre par texte, statut, entité, responsable, priorité, objectif stratégique, période (dates de début et de fin) et archivage. Les filtres se combinent entre eux.

### 7.8 Budget

Le budget d'une initiative est le montant saisi. L'application n'enregistre aucune dépense réelle. Les montants dérivés sont des estimations affichées comme telles :

Consommé estimé = budget × avancement ÷ 100

Le budget restant est le budget total moins le consommé estimé. Le budget « effectif » est celui des seules initiatives Terminées ou Annulées. L'écart est la différence entre le budget effectif et le consommé estimé. Les vues budgétaires acceptent les mêmes filtres que la liste des initiatives.

### 7.9 Kanban et roadmap

Le Kanban présente cinq colonnes, une par statut ; chaque carte ouvre la fiche de l'initiative et signale le retard. Une carte se déplace d'une colonne à l'autre par glisser-déposer (PUT /initiatives/{id}/statut) ; le déplacement suit les mêmes règles de cycle de vie que le formulaire (paragraphe 7.2) et un déplacement interdit est refusé avec le code 400. La roadmap affiche une frise mensuelle construite à partir des dates réelles, avec une barre par statut et un repère « aujourd'hui » ; les initiatives sans dates sont listées à part.

### 7.10 Objectifs stratégiques

Un objectif possède un code unique, un libellé et une description. Une initiative peut être rattachée à un seul objectif. L'objectif sert de filtre, apparaît sur la fiche et alimente une répartition du dashboard.

### 7.11 Demandes d'initiatives

Une demande suit un workflow à états contrôlés :

- Brouillon : le demandeur la crée et peut la modifier.

- Soumise : le demandeur la soumet.

- En évaluation : un évaluateur la prend en charge.

- Acceptée ou Refusée : le refus peut comporter un motif.

- Une demande acceptée se transforme en initiative (code DEM- suivi de six chiffres, statut À planifier, budget et avancement à 0). Une demande ne produit qu'une seule initiative.

Chaque transition n'accepte que le statut précédent exact.

## 8. Règles métier

Seize règles métier encadrent les données ; chacune est contrôlée par le service applicatif et, lorsque c'est possible, doublée par une contrainte de la base.

| ID | Règle | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| RM01 | Une initiative possède un nom. | Validation + service |
| RM02 | Une initiative est associée à un statut. | Validation + clé étrangère |
| RM03 | Une initiative a zéro ou un seul responsable, qui doit être un utilisateur actif. | Service + clé étrangère |
| RM04 | La date de fin prévue n'est pas antérieure à la date de début. | Service + contrainte CHECK |
| RM05 | Le budget est supérieur ou égal à zéro. | Validation + contrainte CHECK |
| RM06 | L'avancement est compris entre 0 % et 100 %. | Validation + contrainte CHECK |
| RM07 | Une initiative Terminée est à 100 % tant que ses étapes sont toutes terminées ; un avancement de 100 % la fait passer à Terminée, et un recalcul sous 100 % la rouvre (En cours). | Service |
| RM08 | Une étape appartient à une seule initiative. | Clé étrangère |
| RM09 | Un jalon appartient à une seule initiative. | Clé étrangère |
| RM10 | Seuls les utilisateurs autorisés modifient les données. | Permissions de l'API |
| RM11 | Le code d'une initiative est unique. | Service + contrainte UNIQUE |
| RM12 | Une initiative possède un seul statut et une seule priorité. | Clés étrangères |
| RM13 | Une initiative comporte zéro ou plusieurs étapes et zéro ou plusieurs jalons. | Relations 1 à N |
| RM14 | L'archivage n'est pas un statut et ne supprime pas l'initiative. | Indicateur d'archivage + service |
| RM15 | La date de réalisation d'un jalon est vide tant qu'il n'est pas atteint. | Service |
| RM16 | Une initiative est rattachée à une seule entité. | Validation + clé étrangère |

### Règles complémentaires

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RC01 | Le statut d'une initiative créée est déterminé par le système (À planifier, ou Terminée à 100 %). |
| RC02 | Les changements de statut suivent le cycle de vie défini au paragraphe 7.2 ; toute autre transition est refusée. |
| RC03 | Seules les initiatives Terminées ou Annulées sont archivables ; une initiative archivée n'est plus modifiable. |
| RC04 | Une demande d'initiative n'avance que d'un statut à la fois et ne peut être transformée qu'une fois, après acceptation. |
| RC05 | Le code d'un objectif stratégique est unique. |
| RC06 | Deux modifications simultanées d'une même fiche ne s'écrasent pas : la seconde est refusée avec une erreur de conflit (verrouillage optimiste). |
| RC07 | Les passages automatiques de statut (Terminée à 100 %, réouverture sous 100 %) sont inscrits dans l’historique avec leur motif. |

## 9. Modèle de données

La base MySQL 8 comporte 16 tables ; le script database/schema.sql en est la source unique, et les entités JPA, les DTO et l'API reprennent les mêmes noms et attributs.

### 9.1 Tables

| Table | Clé primaire | Contenu et contraintes |
| --- | --- | --- |
| role | id_role | Code unique, libellé |
| permission | id_permission | Code unique, libellé |
| role_permission | (id_role, id_permission) | Association N à N entre rôle et permission |
| entite | id_entite | Code unique, nom, indicateur actif |
| utilisateur | id_user | Email unique, mot de passe haché, rôle, entité facultative, indicateur actif |
| statut_initiative | id_statut | Libellé unique, ordre |
| priorite | id_priorite | Libellé unique, ordre |
| objectif_strategique | id_objectif | Code unique, libellé, description |
| initiative | id_initiative | Code unique ; entité, responsable, statut, priorité, objectif ; contraintes sur budget, avancement et dates |
| statut_etape | id_statut_etape | Libellé unique, ordre |
| etape | id_etape | Initiative, statut ; ordre, dates, avancement 0 à 100 |
| statut_jalon | id_statut_jalon | Libellé unique, ordre |
| jalon | id_jalon | Initiative, statut ; date prévue, date de réalisation |
| statut_demande | id_statut_demande | Libellé unique, ordre |
| demande_initiative | id_demande | Entité, demandeur, priorité, statut ; initiative liée (unique) |
| historique_statut | id_historique | Initiative, ancien et nouveau statut, auteur, date, commentaire |

Les tables principales portent aussi des colonnes d'audit : date de création, date de dernière modification et numéro de version pour le verrouillage optimiste.

Dans la table historique_statut, l’ancien et le nouveau statut sont enregistrés sous forme de libellés (texte) et non de clés étrangères : l’historique conserve ainsi le libellé tel qu’il était au moment du changement, même si le référentiel des statuts évolue.

### 9.2 Cardinalités

| Relation | Cardinalité |
| --- | --- |
| Rôle et utilisateur | Un utilisateur a un seul rôle ; un rôle compte 0 à N utilisateurs |
| Rôle et permission | N à N, via role_permission |
| Entité et utilisateur | Un utilisateur appartient à 0 ou 1 entité |
| Utilisateur et initiative | Une initiative a 0 ou 1 responsable ; un utilisateur peut en diriger 0 à N |
| Entité et initiative | Une initiative appartient à une seule entité |
| Statut, priorité et initiative | Une initiative a un seul statut et une seule priorité |
| Objectif et initiative | Une initiative est rattachée à 0 ou 1 objectif |
| Initiative et étape | Une initiative compte 0 à N étapes ; une étape appartient à une seule initiative |
| Initiative et jalon | Une initiative compte 0 à N jalons ; un jalon appartient à une seule initiative |
| Initiative et historique | Une initiative compte 0 à N lignes d'historique |
| Demande et initiative | Une demande produit au plus une initiative |

La suppression d'une initiative supprime en cascade ses étapes, ses jalons et son historique. Les référentiels (statuts, priorités, rôles, permissions, entités, objectifs) sont chargés au démarrage de manière idempotente, sans écraser les données existantes.

## 10. Modélisation UML

Onze diagrammes décrivent le système ; ils sont fournis dans le dossier docs/UML et doivent rester cohérents avec ce cahier des charges, la base et l'API. Le cycle de vie des statuts est décrit au paragraphe 7.2.

| N° | Diagramme | Ce qu'il montre |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cas d'utilisation | Les actions de l'administrateur, du responsable et du visiteur |
| 02 | Classes | Les entités métier et leurs associations |
| 03 | BPMN du processus | La gestion d'une initiative, du responsable au système |
| 04 | MCD | Le modèle conceptuel des données (entités, associations, cardinalités) |
| 05 | MLD | Le modèle logique : clés primaires et étrangères |
| 06 | MPD (MySQL 8) | Tables, types, clés et contraintes |
| 07 | Séquence d'authentification | Connexion, limitation des tentatives et émission du jeton |
| 08 | Séquence de création d'une initiative | Du formulaire à la base : contrôles, statut dérivé, historique |
| 09 | Séquence de consultation de la liste | Filtres, pagination et indicateur de retard |
| 10 | Séquence de changement de statut | Glisser-déposer ou formulaire, cycle de vie et historique |
| 11 | Séquence de mise à jour d'une étape | Recalcul de l'avancement de l'initiative, passage à Terminée ou réouverture automatique |

Dans les cas d'utilisation, la relation « include » est réservée aux comportements toujours exécutés et « extend » aux comportements optionnels, comme la recherche avancée. L'archivage est représenté par un indicateur et une opération, jamais par un état du cycle de vie.

## 11. Besoins non fonctionnels

La sécurité, la fiabilité des données et la maintenabilité priment sur le raffinement visuel dans ce prototype.

| Critère | Exigences |
| --- | --- |
| Sécurité | Mots de passe hachés avec BCrypt ; jeton JWT signé (HS256) valable 8 heures ; permission requise sur chaque route de l'API ; mot de passe d'au moins 8 caractères avec une lettre et un chiffre, différent de l'email ; limitation des tentatives de connexion ; origines CORS restreintes |
| Secrets | Hors profil de développement, le backend refuse de démarrer si le mot de passe de base ou la clé JWT gardent leur valeur par défaut ; aucun mot de passe en clair en base ni dans les scripts |
| Fiabilité | Validation des données à l'entrée de l'API, contraintes d'intégrité en base, erreurs renvoyées en JSON avec un code HTTP explicite (400, 401, 403, 404, 409, 429, 500) |
| Intégrité des données | Aucune donnée de démonstration codée en dur dans l'interface ; comptes et initiatives de démonstration créés uniquement si les tables sont vides |
| Ergonomie | Navigation cohérente, formulaires simples, états de chargement, d'erreur et de liste vide gérés, charte graphique sobre et professionnelle définie par variables CSS centralisées |
| Multilingue | Français, anglais, arabe (écriture de droite à gauche) et espagnol ; ajout d'une langue sans modification du code des pages |
| Responsive | Utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone ; sur mobile, la barre latérale devient un tiroir |
| Performance | Filtres et indicateurs calculés par la base (requêtes d'agrégation), jamais en parcourant toutes les lignes côté client |
| Maintenabilité | Architecture en couches, séparation des entités et des DTO, code versionné sous Git, référence de l'API documentée |
| Qualité | Tests unitaires du backend, tests fonctionnels de l'API, intégration continue (tests backend et build frontend) |
| Déploiement | Lancement de l'ensemble (MySQL, backend, frontend) par Docker Compose, configuration par variables d'environnement |

### 11.1 Limites connues du prototype

Les points suivants sont connus et acceptés pour un prototype d’un mois ; ils devraient être traités avant une mise en production.

- Le jeton JWT est conservé dans le localStorage du navigateur : il est exposé en cas de faille XSS. Une évolution consisterait à le placer dans un cookie HttpOnly.

- Le compteur de tentatives de connexion est gardé en mémoire : il est perdu au redémarrage et n’est pas partagé entre plusieurs instances du backend.

- Les comptes de démonstration (administrateur, responsable, visiteur) ont des mots de passe connus ; ils doivent être modifiés ou supprimés avant toute mise en production.

- Les droits sont attribués par rôle et non par initiative (voir le paragraphe 5.2).

## 12. API REST

L'API échange du JSON sous /api ; toutes les routes, sauf la connexion, exigent un jeton Authorization: Bearer. La référence complète figure dans docs/API.md.

| Méthode | Route | Permission | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Publique | Connexion, retourne le jeton et les permissions |
| POST | /auth/changer-mot-de-passe | Connecté | Changement du mot de passe |
| GET | /auth/me | Connecté | Profil et permissions du compte |
| GET | /dashboard | DASHBOARD_CONSULTER | KPI, répartitions et initiatives en retard |
| GET | /budget, /budget/entites, /budget/objectifs | BUDGET_CONSULTER | Budgets saisis et projections, avec les filtres des initiatives |
| GET | /initiatives | INITIATIVE_CONSULTER | Liste, recherche et filtres combinés |
| GET | /initiatives/{id} | INITIATIVE_CONSULTER | Fiche d'une initiative |
| POST | /initiatives | INITIATIVE_CREER | Création |
| PUT | /initiatives/{id} | INITIATIVE_MODIFIER | Modification et contrôle du cycle de vie |
| PATCH | /initiatives/{id}/archive | INITIATIVE_ARCHIVER | Archivage |
| PUT | /initiatives/{id}/statut | INITIATIVE_MODIFIER | Changement de statut (Kanban), mêmes règles de cycle de vie que la modification |
| GET | /initiatives/{id}/historique-statuts | INITIATIVE_CONSULTER | Historique des changements de statut |
| GET, POST | /initiatives/{id}/etapes | ETAPE_GERER | Lister et ajouter des étapes |
| PUT | /initiatives/{id}/etapes/ordre | ETAPE_GERER | Réordonner les étapes |
| PUT, DELETE | /etapes/{id} | ETAPE_GERER | Modifier ou supprimer une étape |
| GET, POST | /initiatives/{id}/jalons | JALON_GERER | Lister et ajouter des jalons |
| PUT, DELETE | /jalons/{id} | JALON_GERER | Modifier ou supprimer un jalon |
| GET, POST, PUT | /objectifs | Lecture : connecté ; écriture : INITIATIVE_MODIFIER | Référentiel des objectifs stratégiques |
| GET, POST, PUT | /demandes | DEMANDE_SOUMETTRE ou DEMANDE_EVALUER | Demandes d'initiatives |
| POST | /demandes/{id}/soumettre, /evaluer, /accepter, /refuser, /transformer | Soumettre : DEMANDE_SOUMETTRE ; autres : DEMANDE_EVALUER | Transitions du workflow |
| GET, POST, PUT | /users | UTILISATEUR_GERER | Gestion des utilisateurs |
| GET, PUT | /roles | Lecture : connecté ; écriture : ROLE_GERER | Rôles et permissions de chaque rôle ; /roles/{id} pour le détail et PUT /roles/{id}/permissions pour la modification |
| GET | /permissions | Connecté | Liste des permissions |
| GET | /referentiels/* | Connecté | Statuts, priorités, entités, responsables |

Filtres de GET /initiatives : recherche, statut, entite, responsable, priorite, objectif, archive, dateDu et dateAu (période : initiatives actives sur l'intervalle). Pagination et tri facultatifs : page, size, tri, direction ; l'en-tête X-Total-Count donne le total hors pagination. GET /dashboard accepte les mêmes filtres.

## 13. Interfaces prévues

Les interfaces se répartissent entre un accès public (accueil, connexion) et dix écrans réservés aux utilisateurs connectés, chacun accessible selon les permissions du profil.

| Interface | Route | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Accueil public | / | Présentation de l'outil et accès à la connexion |
| Connexion | /login | Email, mot de passe, messages d'erreur |
| Tableau de bord | /dashboard | Indicateurs, graphiques, initiatives récentes, initiatives à surveiller |
| Liste des initiatives | /initiatives | Tableau ou Kanban, recherche, filtres, tri, accès aux archives |
| Création et modification | /initiatives/nouvelle, /initiatives/{id}/modifier | Formulaire complet d'une initiative |
| Fiche d'une initiative | /initiatives/{id} | Informations, avancement, budget, objectif, étapes, jalons, historique des statuts |
| Roadmap | /roadmap | Frise mensuelle des initiatives |
| Demandes | /demandes | Liste, création, soumission, évaluation, transformation |
| Objectifs stratégiques | /objectifs | Référentiel des objectifs |
| Utilisateurs | /utilisateurs | Liste, création, modification, rôle, activation |
| Rôles et permissions | /roles | Rôles et permissions de chacun |
| Mot de passe | /mot-de-passe | Changement du mot de passe |

Les actions de création et de modification ainsi que les pages d'administration sont réservées aux utilisateurs qui détiennent la permission correspondante ; l'API refuse de toute façon les appels non autorisés.

## 14. Stratégie de tests

La validation repose sur quatre niveaux de test (unitaire, fonctionnel API, sécurité, interface), complétés par une intégration continue.

| Niveau | Outil | Portée |
| --- | --- | --- |
| Unitaire | JUnit 5 et Mockito | Services d'initiatives, de budget, de dashboard et de demandes ; règle de retard ; conversion entité vers DTO |
| Fonctionnel API | Script database/tests-api.ps1 et collection Postman | Authentification, KPI recalculés indépendamment, filtres, règles métier, cycle de vie, autorisations, objectifs, demandes |
| Sécurité | Tests d'API sécurisée | Accès sans jeton, avec jeton invalide, avec permissions insuffisantes |
| Interface | Vérification manuelle et build Vite | Navigation, formulaires, dashboard, filtres, affichage sur plusieurs tailles d'écran |
| Intégration continue | GitHub Actions | Tests backend et build frontend à chaque envoi de code |

Les cas de test prioritaires sont les suivants.

| ID | Test | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| T01 | Connexion avec des identifiants valides | Accès autorisé et jeton émis |
| T02 | Connexion avec des identifiants invalides | Accès refusé, message d'erreur |
| T03 | Création d'une initiative valide | Initiative enregistrée au statut À planifier |
| T04 | Création avec un code déjà utilisé | Refus (RM11) |
| T05 | Date de fin antérieure à la date de début | Refus (RM04) |
| T06 | Budget négatif | Refus (RM05) |
| T07 | Avancement inférieur à 0 ou supérieur à 100 | Refus (RM06) |
| T08 | Ajout d'une étape | Étape liée à l'initiative, ordre attribué |
| T09 | Ajout d'un jalon | Jalon lié à l'initiative |
| T10 | Avancement porté à 100 % | Initiative passée à Terminée (RM07) |
| T11 | Initiative dont l'échéance est dépassée | Signalée en retard, présente dans les KPI |
| T12 | Filtres combinés statut, entité, responsable, période | Résultats correctement restreints |
| T13 | Consultation du dashboard | KPI égaux au recalcul indépendant depuis la liste |
| T14 | Modification par un visiteur | Refus avec le code 403 |
| T15 | Archivage d'une initiative En cours | Refus (RC03) |
| T16 | Transformation d'une demande déjà transformée | Refus, aucune initiative en double |
| T17 | Deux modifications simultanées d'une fiche | La seconde reçoit le code 409 |
| T18 | Réouverture d’une étape sur une initiative Terminée | Initiative rouverte (En cours), avancement recalculé, ligne ajoutée à l’historique (RC07) |

## 15. Livrables

Le livrable principal est l'application Web fonctionnelle avec sa base de données et son tableau de bord ; il s'accompagne de la documentation de conception et d'exploitation.

| Catégorie | Livrables |
| --- | --- |
| Analyse et conception | Cahier des charges, onze diagrammes UML, modèle physique de données, matrice de traçabilité entre exigences, code et tests |
| Techniques | Base MySQL (scripts de schéma et de référentiels), API REST Spring Boot, application React, tableau de bord, code source sur GitHub, déploiement Docker Compose, workflow d'intégration continue |
| Documentation | README d'installation et d'utilisation, référence de l'API, collection Postman, scripts de tests |
| Académiques | Rapport de PFA et présentation finale |

## 16. Critères de réussite

Le prototype est réussi si un utilisateur autorisé peut conduire une initiative de sa création à son archivage et lire l'état du portefeuille dans le tableau de bord, avec des chiffres exacts.

- Un utilisateur s'authentifie et ses droits suivent son profil (RM10).

- Une initiative se crée, se consulte, se modifie et s'archive.

- Son responsable, ses dates, son budget, son statut et sa priorité sont enregistrés et contrôlés par les règles RM01 à RM16.

- L'avancement se suit de 0 % à 100 % et les initiatives en retard sont repérées.

- Les étapes et les jalons d'une initiative se gèrent depuis sa fiche.

- Les filtres par statut, entité, responsable et période se combinent.

- Chaque KPI du dashboard est égal à un recalcul indépendant depuis les données de la base.

- L'application démarre avec sa base et fonctionne de bout en bout, en local ou par Docker Compose.

- La traçabilité relie chaque exigence à son implémentation et à au moins un test.

## 17. Risques et contraintes

Le principal risque est la durée : un mois pour un périmètre qui couvre la conception, l'API, l'interface et les tests impose de protéger le socle obligatoire avant toute extension.

| Risque ou contrainte | Effet possible | Parade |
| --- | --- | --- |
| Durée limitée à un mois | Extensions non terminées | Réaliser d'abord le socle du sujet officiel, puis les extensions par ordre de priorité |
| Droits à confirmer avec l'encadrant | Rework sur les permissions | Permissions stockées en base et modifiables par rôle, sans changement de code |
| Stack proposée, non encore validée officiellement par IT6 | Remise en cause du choix technique | Faire valider la stack par l'encadrant lors de la validation du cahier des charges |
| Confusion entre budget saisi et dépenses réelles | Décisions fondées sur de fausses dépenses | Libeller les montants dérivés comme estimations, sur l'écran et dans l'API |
| Incohérence entre documents (cahier, UML, base, API) | Livrables contradictoires | Suivre la chaîne sujet, cahier des charges, UML, base, API, interface ; tenir la matrice de traçabilité à jour |
| Tests unitaires appuyés sur des simulations | Défauts d'intégration non détectés | Compléter par les tests fonctionnels de l'API sur une vraie base |
| Secrets de développement conservés en production | Faille de sécurité | Démarrage refusé hors développement si les valeurs par défaut subsistent |

## 18. Évolutions futures et conclusion

Les évolutions les plus utiles prolongent le prototype sans remettre en cause son modèle de données.

- Saisie des dépenses réelles, pour remplacer les budgets estimés par une consommation mesurée.

- Notifications automatiques et alertes d'échéance.

- Export des initiatives en CSV, Excel ou PDF.

- Commentaires, pièces jointes et journal d'audit complet.

- Tests d'intégration sur une base MySQL réelle (Testcontainers) et tests d'API portables hors Windows.

- Intégration avec d'autres systèmes d'information et indicateurs décisionnels avancés.

Ce cahier des charges fixe un socle fidèle au sujet officiel d'IT6 Consulting : centraliser les initiatives digitales, suivre leurs étapes et leurs jalons, mesurer leur avancement et offrir un tableau de bord fiable. Les extensions sont décrites séparément pour que le périmètre reste lisible et que la validation par l'encadrant porte d'abord sur l'essentiel.